PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL MULTISERVIZIO MANUTENTIVO GLOBALE E SERVIZIO ENERGIA PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL’AZIENDA U.S.L. DI FERRARA

ALLEGATO 7

SCHEMA DI CONVENZIONE

SOMMARIO

Articolo 1	Valore delle premesse e degli allegati	2

Articolo 2	Definizioni e abbreviazioni	2

Articolo 3	Norme regolatrici e disciplina applicabile	4

Articolo 4	Oggetto, generalità ed obiettivi della Convenzione. Denominazione dei servizi	5

Articolo 5	Servizi esclusi dalla Convenzione	6

Articolo 6	Durata della Convenzione	6

Articolo 7	Utilizzazione della Convenzione	7

Articolo 8	Modalità di conclusione	7

Articolo 9	Modalità e termini per la consegna dei servizi e termini per l’esecuzione delle prestazioni	7

Articolo 10	Variazioni, modifiche ed integrazione dell’appalto	8

Articolo 11	Condizioni dei servizi	8

Articolo 12	Rappresentanti del Fornitore	10

Articolo 13	Oneri ed obblighi a carico del Fornitore	11

Articolo 14	Oneri a carico del Fornitore al termine dell’Ordinativo di Fornitura	17

Articolo 15	Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	18

Articolo 16	Oneri e obblighi a carico dell’Azienda U.S.L. di Ferrara	18

Articolo 17	Responsabilità dell’appalto - Organi dell’Azienda U.S.L.	19

Articolo 18	Servizi Ingegneristici accessori	19

Articolo 19	Divieto di sospendere o ritardare i servizi	20

Articolo 20	Corrispettivi	20

Articolo 21	Nuovi prezzi	21

Articolo 22	Adeguamento dei prezzi	21

Articolo 23	Rinegoziazione dei prezzi	21

Articolo 24	Fatturazione e pagamenti	22

Articolo 25	Tracciabilità dei flussi finanziari	23

Articolo 26	Trasparenza	24

Articolo 27	Cauzione definitiva	25

Articolo 28	Responsabilità e danni	26

Articolo 29	Assicurazioni e responsabilità dell’impresa	27

Articolo 30	Subappalto	29

Articolo 31	Penali	30

Articolo 32	Contestazioni e riserve	32

Articolo 33	Risoluzione	32

Articolo 34	Clausola risolutiva espressa	34

Articolo 35	Recesso	35

Articolo 36	Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento	36

Articolo 37	Attività di controllo e verifica di conformità	36

Articolo 38	Divieto di cessione del contratto e dei crediti	37

Articolo 39	Foro competente	37

Articolo 40	Trattamento dei dati, consenso al trattamento	37

Articolo 41	Oneri fiscali e spese contrattuali	39

Articolo 42	Verifiche sull’esecuzione contratto	39

Articolo 43	Clausola finale	39

###### TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38, C.F: 91252510374, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Anna Fiorenza;

###### e

___, sede legale in ______, via _______, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _________ al n. ______, P. IVA_________, domiciliata ai fini del presente atto in _______, via ________, in persona del _______________ legale rappresentante _________, giusti poteri allo stesso conferiti da _______ (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);

oppure

___, sede legale in _______, via _______, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _______ al n. ________, P. IVA _______, domiciliata ai fini del presente atto in ________, via _________, in persona del ________ legale rappresentante _____________, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa,  la mandante ________, sede legale in _______, Via _______, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _______ al n. _______, P. IVA _______, domiciliata ai fini del presente atto in _______, via _______, e  la mandante _______, sede legale in _______, via _______, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ______ al n. ______, P. IVA ______, domiciliata ai fini del presente atto in _______, via _______, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ______,_____________, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”)

PREMESSO

- che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;

- che il contratto viene concluso a tutti gli effetti tra l’Azienda U.S.L. di Ferrara, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto);

- che l’Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, e infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore/i del “Multiservizio manutentivo globale e servizio energia per gli immobili di pertinenza dell’Azienda U.S.L. di Ferrara” mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 3/08/12;

- che il Fornitore è risultato aggiudicatario del servizio di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire l’Ordinativo di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

- che il Fornitore ha presentato dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, avente per oggetto l’insussistenza nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della L. n. 575/1965,; nonchè l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del T.U. n. 445/2000, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;

- che, ai fini della stipulazione della presente Convenzione, il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta e l’Agenzia Intercent –ER ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;

- che il Fornitore ha dimostrato di aver stipulato/in essere le polizze e garanzie richieste;

- che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l’Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno fornite all’Azienda U.S.L. di Ferrara con l’emissione del relativo Ordinativo di Fornitura (fonte di obbligazione);

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

# Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, i disciplinari tecnici ed i relativi allegati, l’elenco dei  servizi aggiudicati al Fornitore, l’offerta tecnica e l’offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

# Definizioni e abbreviazioni

1.	Nell’ambito della Convenzione si intende per:

a) Convenzione: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

b) Fornitore: l’Azienda o il R.T.I. che risulta aggiudicatario e che, conseguentemente, sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire l’Ordinativo di Fornitura;

c) Ordinativo di Fornitura (i.e. Contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale l’Azienda U.S.L. di Ferrara comunica la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione delle stesse;

d) Sito: lo spazio web sul portale internet all’indirizzo www.intercent.it, dedicato e gestito dall’Agenzia, contenente un’area riservata a ciascuna Convenzione;

e) Azienda U.S.L. di Ferrara: l’Amministrazione registrata al Sistema legittimata ad emettere Ordinativi di Fornitura;

2. 	Nel testo sono inoltre riportate con la dicitura in corsivo sotto elencata le seguenti normative:

-  D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.:  Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

-  D.P.R. 05/10/2010 n. 207	Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

- D.Lgs. 9/04/2008 n. 81

agg. con il D.Lgs 106/09:	Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

-  D.P.R. 252/1998:	Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”

- D.Lgs. 06/09/2011 n. 159	Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 136/10.

-  D.P.R. 34/2000:	Decreto Del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 “Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici”.

- D.M. 37/2008

-  Capitolato Generale: 	Decreto Ministeriale - Lavori Pubblici - 19 aprile 2000, n. 145

-  Committente (Azienda USL di Ferrara)

- DATPT  (Dipartimento Attività Tecnico-Patrimoniali e Tecnologiche dell’Azienda USL)

- Assuntore (Appaltatore)

- D.L. ( Direzione Lavori)

- PSC (Piano di Sicurezza)

- POS (Piano Operativo di Sicurezza)

- DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

- RUP (Responsabile Unico del Procedimento)

- C.C. (Codice Civile)

- DUVRI (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

- R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo di Imprese)

- VV.F. (Vigili del Fuoco)

- ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro)

# Norme regolatrici e disciplina applicabile

  - L’esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e dell’Ordinativo di Fornitura, è regolata in via gradata:

- dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati,  che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;

- dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

- In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nei Disciplinari Tecnici e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Disciplinari Tecnici, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Disciplinari tecnici.

- Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi, regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

- L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

- L'esecuzione dell’appalto è soggetta all'osservanza delle norme del contratto e di tutti i suoi allegati nonché dalle norme contenute nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l’appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso dei lavori.

# Oggetto, generalità ed obiettivi della Convenzione. Denominazione dei servizi

1.	La Convenzione ha per oggetto l’affidamento di gestione di servizi per beni immobili di pertinenza dell’Azienda U.S.L. di Ferrara. Con la Convenzione si procede all’affidamento di un insieme di servizi di manutenzione del proprio patrimonio immobiliare e impiantistico (di proprietà od in uso) utilizzato per lo svolgimento delle attività istituzionali proprie dell’Azienda U.S.L. di Ferrara, comprensivo del servizio di gestione calore, al fine di porre in essere, a partire dalla data d'assegnazione del servizio, un puntuale, efficace ed articolato sistema di gestione ed esecuzione della manutenzione degli immobili e degli impianti. Il sistema di gestione dei servizi di manutenzione comprende anche l’attività di pronta disponibilità.

2.	L’attribuzione della titolarità del multiservizio comporta a carico del Fornitore la totale responsabilità gestionale di tutte le competenze manutentive sugli immobili dell’Azienda territoriale, nei limiti definiti dai Disciplinari Tecnici e relativi allegati.

3.	Gli obiettivi della Convenzione sono i seguenti:

3.1 	mantenere lo stato di conservazione degli edifici e degli impianti ivi compresi, nonché la loro piena fruibilità, mediante interventi preventivi e/o interventi di manutenzione ordinaria,

manutenzione preventiva e manutenzione straordinaria, in grado di assicurare azioni tempestive di ripristino degli stati di degrado;

3.2 	assicurare la continuità dei servizi, l'efficienza e la rispondenza normativa degli impianti che ne rendono possibile la fruibilità, mantenendo inalterate nel tempo le prestazioni caratteristiche degli impianti stessi;

3.3 	eseguire tutte le prestazioni di assistenza tecnica e amministrativa, di conduzione, esercizio e manutenzione necessarie per garantire gli obiettivi 3.1 e 3.2.

4.	Le azioni sopra indicate devono intendersi finalizzate alla fornitura di servizi "GLOBAL SERVICE" in quanto scopo primario dell’Azienda USL di Ferrara è quello di avere garantiti stabilmente i livelli di prestazione per il raggiungimento e mantenimento dell’obiettivo stabilito, per i quali l'Appaltatore ha la piena responsabilità.

5.	Formano oggetto della presente Convenzione:

- Anagrafe patrimoniale e sistema informativo

- Manutenzione edile ed impiantistica

- Servizio energia

- Interventi di manutenzione straordinaria integrativi a misura e servizi ingegneristici accessori

6.	Con la stipula della Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda U.S.L. di Ferrara ad espletare i servizi previsti, secondo quanto indicati nei disciplinari tecnici ed in conformità all’offerta tecnica presentata in sede di gara dal Fornitore medesimo, nella misura richiesta dall’Amministrazione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari ad €…………………

# Servizi esclusi dalla Convenzione

1.	Sono esclusi solo gli interventi derivanti da atti dolosi accertati o causati da eventi imponderabili, fatto salvo quanto specificamente precisato nei rispettivi Disciplinari Tecnici e relativi allegati.

# Durata della Convenzione

1.	La Convenzione sarà valida per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

  - L’Ordinativo di Fornitura avrà una durata di anni 9 (nove) dalla data del verbale di consegna di cui all’art. 304 del D.P.R. 207/10 e fatta salva la facoltà del direttore dell’esecuzione del contratto di procedere ai sensi del 3° comma del medesimo art. 304.

  - L’esecuzione anticipata del contratto è disciplinata dalle norme di cui all’art. 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell’art. 302 del D.P.R. 207/10.

  - Al Fornitore può essere richiesto, in relazione a specifiche prestazioni/servizi dell’appalto in oggetto, l’affiancamento delle proprie maestranze con quelle del appaltatore cessante per un periodo limitato di tempo necessario al pieno ed efficace subentro nei servizi di cui trattasi.

  - Qualora, prima della scadenza dell’Ordinativo di Fornitura non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario, l’Azienda USL di Ferrara può disporre la proroga anche parziale (solo alcuni servizi) del contratto in scadenza alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario al periodo della nuova aggiudicazione ed al passaggio di consegne con la nuova impresa appaltatrice.

  - Si precisa che l’AUSL di Ferrara si riserva la più ampia facoltà di consegnare tutti i servizi entro un periodo di 6 mesi dalla consegna del primo servizio senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere, fermo restando che la durata del contratto rimane di nove anni dalla consegna del primo servizio.

  - È escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.

# Utilizzazione della Convenzione

- L’Azienda U.S.L. di Ferrara è la sola Amministrazione che può utilizzare la presente Convenzione e deve essere registrata al Sistema.

- L’Azienda U.S.L. di Ferrara utilizza la Convenzione mediante l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura sottoscritto dal Punto Ordinante ed inviato al Fornitore.

- Qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

# Modalità di conclusione

- In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con l’Azienda U.S.L. di Ferrara si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativo di Fornitura inviato o trasmesso dall’Azienda U.S.L. di Ferrara.

- L’Ordinativo di Fornitura deve essere emesso dall’Azienda U.S.L. di Ferrara sulla base del modello disponibile sul sito www.intercent.it, e la ricezione dello stesso vincolerà il Fornitore a quanto prescritto nella presente Convenzione, nei Disciplinari Tecnici e relativi allegati, nell’Offerta Tecnica ed Economica e nell’atto medesimo.

# Modalità e termini per la consegna dei servizi e termini per l’esecuzione delle prestazioni

1.	Data la particolare natura dei servizi oggetto della Convenzione, i termini iniziali e finali dei servizi sono stabiliti in rapporto alla tipologia delle prestazioni ed esattamente:

- per i servizi affidati con corrispettivo a canone, il termine iniziale è stabilito nella data del verbale di consegna mentre quello finale è computato al termine della durata contrattuale;

- per situazione particolari il termine iniziale e quello finale saranno stabiliti nell’Ordinativo del lavoro redatto in forma scritta.

2.	Nel verbale di consegna relativo ai servizi che prevedono la presa in carico di utenze, impianti, serbatoi o quant’altro da un punto di vista amministrativo e fiscale connesso con la responsabilità e gestione degli edifici e loro impianti, il Fornitore, in contradditorio con il gestore cessante, redigerà specifico verbale sottoscritto dalle parti e dal Direttore dell’esecuzione del contratto.

3.	La consegna dei servizi è preceduta da un ordine del Direttore dell’esecuzione che, in attuazione del contratto sottoscritto dalle parti, ovvero in pendenza di contratto nei casi consentiti dalla legge, dispone l’effettuazione di tutti gli adempimenti fiscali, tecnici, amministrativi e contrattuali (voltura utenze) propedeutici al pieno ed effettivo inizio del servizio e contestuale subentro al precedente gestore nel termine massimo di giorni 30 (trenta) fino ad un massimo di mesi 6 (sei) di cui all’articolo 6.

4.	Specificatamente per il servizio di cui all’art. 4, punto 5, lett. C) del presente Atto, rimandando agli adempimenti di cui all’articolo “Giacenze combustibile liquido” del relativo Disciplinare Tecnico, l’Appaltatore, in contradditorio con il gestore cessante, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dell’impianto, determinerà la quantità residua di combustibile liquido e il Direttore dell’esecuzione del contratto stabilirà il compenso da attribuire al gestore cessante secondo la quotazione del momento, che verrà previsto nell’ambito dei crediti residui a lui dovuti a conguaglio e che, contestualmente, verrà detratto dal canone del primo trimestre dovuto al nuovo Appaltatore.

# Variazioni, modifiche ed integrazione dell’appalto

1.	L’appalto nascente dall’emissione dell’Ordinativo di Fornitura può essere soggetto a variazioni, modifiche e integrazioni:

- per nuovi e diversi servizi di carattere complementare secondo le condizioni e i limiti di cui all’art. 57, 5° comma, del Codice dei contratti;

- le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse, ai sensi dell’art. 114 del Codice dei contratti e degli artt. 310 e 311 del D.P.R. 207/10, secondo le modalità e i criteri di aggiornamento e modifica dei corrispettivi, normati dai singoli Disciplinari Tecnici dei rispettivi servizi.

# Condizioni dei servizi

- Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.

- Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dell’Ordinativo di Fornitura.

- Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nei disciplinari tecnici ulteriormente integrate e specificate nell’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

- Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Azienda U.S.L. di Ferrara o, comunque, dell’Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

- Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia e l’Azienda U.S.L. di Ferrara da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

- Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.

- In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l’Azienda U.S.L. di Ferrara presso cui deve essere eseguito l’Ordinativo di Fornitura, ha predisposto un D.U.V.R.I., riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell’Ordinativo di Fornitura.

- Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Azienda U.S.L. di Ferrara e/o da terzi autorizzati.

- Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali della Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

- Il Fornitore si obbliga a consentire all’Azienda U.S.L. di Ferrara di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, ivi comprese verifiche presso i locali del fornitore riguardo all’adozione delle misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e l'integrità dei documenti di pertinenza dell'Amministrazione contraente.

- Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Azienda U.S.L. di Ferrara.

- Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Azienda U.S.L. di Ferrara di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e all’Ordinativo di Fornitura.

# Rappresentanti del Fornitore

      - Il Fornitore dovrà comunicare all’Azienda U.S.L. di Ferrara il nominativo del proprio Rappresentante, del quale dovrà essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l’esecuzione del contratto spettanti al Fornitore, che elegge e mantiene per tutta la durata del contratto il proprio domicilio legale nella provincia di Ferrara dove il l’Azienda U.S.L. di Ferrara indirizzerà in ogni tempo ordini.

      - Il Rappresentante del Fornitore dovrà accettare l’incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi all’Azienda U.S.L. di Ferrara.

      - L’incaricato dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione dei Servizi.

      - L'incaricato del Fornitore avrà la piena rappresentanza del Fornitore stesso nei confronti dell’ Azienda U.S.L. di Ferrara; pertanto tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante del Fornitore.

      - In caso di impedimento personale, il rappresentante tecnico del Fornitore dovrà comunicare all’ Azienda U.S.L. di Ferrara il nominativo di un sostituto, del quale dovrà essere presentata delega con i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l’esecuzione del Contratto spettanti al Fornitore il quale indicherà dove l’Azienda U.S.L. di Ferrara indirizzerà, in ogni tempo, gli ordini e notificherà gli atti.

      - È facoltà dell’Azienda U.S.L. di Ferrara chiedere al Fornitore la sostituzione del suo Rappresentante sulla base di congrua motivazione.

      - Inoltre il Fornitore dovrà provvedere alla nomina di un Direttore Tecnico con laurea in ingegneria e abilitato professionalmente con poteri e mezzi occorrenti per tutte le provvidenze che riguardano gli adempimenti di natura tecnica legati agli obblighi contrattuali. Il nominativo sarà notificato per iscritto all’Azienda U.S.L. di Ferrara prima della firma del contratto.

      - Resta inteso che nella gestione dei servizi l’Agenzia e l’Azienda U.S.L. di Ferrara riconosceranno, nei rapporti con il Fornitore, soltanto questi rappresentanti. Nel caso in cui il Fornitore risulti un RTI, il Rappresentante e il Direttore Tecnico dovranno essere unici per tutte le Società raggruppate, dovranno avere le deleghe ed i poteri per firmare gli atti necessari per la gestione dei servizi e lavori in Appalto.

# Oneri ed obblighi a carico del Fornitore

- Tutte le operazioni che il Fornitore dovrà eseguire sugli impianti dovranno essere condotte in ottemperanza al presente Atto, nel rispetto della vigente legislazione e delle migliori regole dell’arte.

- I lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da non provocare interruzioni e non recare danno all’attività aziendale, che dovrà essere sempre mantenuta al massimo dell’efficienza e della sicurezza durante tutta l’esecuzione delle opere ricorrendo, se necessario, alla realizzazione di opere provvisionali, noleggi di apparecchiature (es. gruppi elettrogeni), collegamenti di reti (cavi tubazioni ecc.) tali da garantire la continuità dei servizi.

- Tutte le opere provvisionali, i collegamenti ed i noli, si intendono compresi nei corrispettivi previsti per ogni attività. Le attività manutentive non dovranno essere di intralcio ai lavori in corso di esecuzione da parte dell’Azienda U.S.L. di Ferrara o di altra Impresa da essa incaricata.

- L’enunciazione degli obblighi ed oneri a carico del Fornitore contenuta nei documenti contrattuali non è limitata nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l’espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico del Fornitore fatta esclusione di quelli di cui al successivo paragrafo.

- Per l’espletamento dei servizi e dei lavori a carico del Fornitore quest’ultimo dovrà prestare:

- la mano d’opera necessaria, che sarà costituita da personale opportunamente specializzato e, ove necessario, dotato delle abilitazioni previste dalla legislazione vigente;

- il personale previsto nel CGA e nei Disciplinari Tecnici;

- in sede di presentazione dell'offerta tecnica la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad elencare il personale addetto all’esecuzione del contratto, con specifica delle relative qualifiche professionali. Il Fornitore deve garantire, per tutta la durata dell’Ordinativo di Fornitura, il mantenimento dello stesso personale, nel numero e nelle qualifiche, dichiarato in sede di gara. Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione del contratto, subentrino delle modifiche del personale, sia quello dipendente che quello eventualmente appartenente a Ditte subappaltatrici, il Fornitore è tenuto a comunicarlo, entro il termine di 15 giorni, all’Amministrazione, acquisendo in via preventiva il relativo assenso.

- l’attrezzatura per l’effettuazione degli interventi contemplati dal CGA e dai Disciplinari Tecnici;

• gli strumenti per la misurazione dei parametri fisico -chimici che abbiano attinenza con l’appalto.

Sono a carico del Fornitore, oltre a quanto prescritto nei precedenti titoli, anche gli oneri di seguito indicati:

- incarico di terzo responsabile dell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, con l’obbligo di compilare e tenere i libretti di centrale;

- incarico a supporto al responsabile aziendale per la conservazione e l’uso razionale dell’energia consumata nell’esercizio degli impianti termici (art. 19 della legge 10/91 e s.m.). L’incaricato collaborerà col responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia al fine di promuovere nel corso della gestione attività di sorveglianza e individuare le azioni, gli interventi, le procedure e quant’altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia;

- incarico di responsabile dello smaltimento e gestione, conformemente alla legislazione vigente, di tutti i rifiuti prodotti a seguito dei lavori, servizi e forniture previste in Appalto, così come meglio specificato nei Disciplinari Tecnici;

- le spese di trasporto, viaggio e trasferta per il personale addetto ai lavori;

- le spese per la direzione e la sorveglianza dei lavori relativi ai servizi forniti dall’Aggiudicatario;

- le spese di contratto, bollo, di copia, di registrazione e per i diritti di segreteria, di documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli;

- le spese relative agli apparecchi telefonici, alle reti dati o alle reti telefoniche installati ad uso esclusivo dell’Appaltatore;

• 	le spese relative all’acquisizione dei dati relativi ai gradi/giorno dagli organi ufficiali territoriali (ARPA).

- le spese relative a prove, i controlli e i collaudi previsti nel CGA o nei disciplinari tecnici e quelli che a seguito di inottemperanza vengano fatti svolgere direttamente dal Committente;

- le spese per la ricognizione ed i sopralluoghi necessari per valutare la consistenza degli impianti di proprietà dell’Azienda USL di Ferrara;

- le spese per la stesure e la consegna al Direttore dell’esecuzione, dei conteggi contabili e tecnici delle varie annate gestionali che si susseguiranno;

- a seguito della sottoscrizione del contratto d’appalto ed entro il termine massimo di 6 (sei) mesi, l’Impresa subentrante dovrà procedere alla lettura di tutti i contatori entro una settimana dalla consegna degli impianti in contraddittorio con l’Impresa uscente, provvedendo alla volturazione a sue spese delle relative utenze, attivandone il relativo servizio;

- tutte le prove ed i controlli che il DATPT dell’Azienda U.S.L. di Ferrara ordina di eseguire sugli immobili, sugli impianti, sui cicli e sui materiali impiegati per le attività manutentive e per il servizio energia;

- tutti i lavori, opere, forniture necessari per riportare e mantenere le apparecchiature e gli impianti oggetto dell’Appalto alle condizioni ottimali di funzionamento anche in considerazione dell’uso cui sono destinati. Tali interventi dovranno essere eseguiti secondo quanto indicato nei Disciplinari Tecnici e le priorità indicate in sede d’offerta e concordate con il Direttore dell’esecuzione del contratto. Il relativo onere è incluso nella quota servizi del canone annuo;

- tutti i lavori, opere, forniture necessari per l’adeguamento alle vigenti norme di sicurezza (D.M. 37/08, D.Lgs. 81/08 ecc.) di tutti gli impianti la cui gestione è ricompresa nella presente Convenzione. Al termine dei lavori sarà emessa da parte del Fornitore la relativa dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008 per tutti gli impianti oggetto dell’appalto;

- tutti gli oneri per la gestione e l’allontanamento dei rifiuti prodotti a seguito dell’esercizio e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, e dei lavori previsti contrattualmente nonché dei lavori di adeguamento eventualmente affidati in tempi successivi all’impresa. Tali rifiuti dovranno essere conferiti ad idonea discarica, se del caso anche a mezzo di impresa specializzata ed autorizzata alla raccolta ed al trasporto, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche, qualora si tratti di materiali considerati rifiuti speciali o tossici. L’impresa appaltatrice dovrà presentare alla AUSL le ricevute del conferimento;

- il costante controllo e la tempestiva segnalazione all’Azienda U.S.L. di Ferrara di ogni eventuale anomalia riscontrata nelle parti edilizie, elettriche o meccaniche dei presidi;

- le eventuali sanzioni applicate da un soggetto pubblico a tutela della salvaguardia ambientale, della sicurezza degli impianti e della sicurezza e igiene del lavoro;

- la pulizia dei locali ove viene svolta l’attività, se sporcati a seguito di questa, compresa la fornitura dei detersivi e di tutti i materiali necessari per le pulizie;

- gli oneri di ricerca del guasto;

- tutti gli oneri derivanti anche:

- dall’estrema frammentarietà dei lavori da eseguirsi, stante la tipologia dei lavori stessi e la natura dei luoghi di lavoro;

- dalle possibili frequenti interruzioni derivanti da esigenze particolari dei presidi;

  - ogni altro onere che la legge o altra fonte normativa pongano a carico dell’appaltatore;

  - alla fornitura  strumenti dedicati all’attività di controllo e rendicontazione del personale tecnico e amministrativo del DATPT;

  - alla formazione ed aggiornamento mediante corsi specifici con cadenza annuale dei tecnici  e/o amministrativi dedicati all’attività di controllo e rendicontazione del DATP, nonché del personale dell’AUSL per l’uso razionale dell’energia .

  - all’assistenza per la gestione dei processi certificati di qualità del DATPT, avvalendosi di professionisti in possesso di esperienza decennale acquisita nella gestione del sistema di qualità. Tale attività non può essere inferiore a 12 giornate/uomo all’anno. ogni altro onere necessario al conseguimento degli obiettivi indicati nel presente Capitolato e relativi allegati, anche se non espressamente riportati.

  - ogni altro onere necessario al conseguimento degli obiettivi indicati nel presente Capitolato e relativi allegati, anche se non espressamente riportati.

- Sono a carico del Fornitore, oltre a quanto prescritto nei precedenti titoli, anche gli obblighi di seguito indicati:

- l’invio annuale all’Azienda U.S.L. di Ferrara dei dati per la predisposizione della relazione che il “Responsabile per la conservazione e uso razionale dell’energia” dovrà redigere sullo stato degli impianti, sulla conduzione, sulle azioni, gli interventi e le procedure da attuare per accrescere l’efficienza ed il rendimento degli impianti e per ridurre le emissioni inquinanti.

- la consegna a piè d’opera di tutti i materiali di consumo e/o occorrenti per la conduzione dei servizi, franchi da ogni spesa di imballaggio, di trasporto, di qualsiasi genere, comprendendosi nella consegna non solo il carico ma anche il trasporto, fino ai magazzini disposti per il deposito provvisorio del materiale stesso in attesa della posa in opera e la sorveglianza diurna e notturna dei magazzini;

- il trasporto del macchinario e sollevamento degli apparecchi, delle tubazioni, di tutto ciò che è inerente agli impianti per la posa in opera delle varie parti, ivi compresa la manovalanza in aiuto sia per il montaggio sia per il trasporto;

- il provvisorio smontaggio e rimontaggio di alcune parti, se necessario per l’esecuzione dei lavori;

- l’attenersi alle norme che dal Direttore dell’esecuzione del contratto verranno prescritte o comunicate nell’intento di arrecare il minimo intralcio ai servizi;

- mantenere la disciplina nel cantiere e far osservare le disposizioni in vigore e quelle che potessero essere emanate durante il corso dell’appalto dalle competenti Autorità;

• 	allontanare e sostituire quegli agenti, rappresentanti, tecnici ed operai per i quali, a causa di imperizia, insubordinazione, mancanza di probità o altro, il Direttore dell’esecuzione del contratto richiedesse l’allontanamento anche immediato;

- mantenere aggiornati i registri delle manutenzioni periodiche e delle verifiche;

- tutte le opere murarie e complementari, comprese quelle relative alle modifiche e adeguamento dei locali che dovessero rendersi necessarie per l’esecuzione delle previsione del CGA;

- compilazione e osservanza, per ogni singolo lavoro dei POS e PSC prescritti dalla vigente normativa;

- i calcoli per la proposta di rideterminazione degli importi unitari, ogni qualvolta si verifichino variazioni dei prezzi;

- l’approvvigionamento del combustibile di base ed il carico e/o scarico e l’immagazzinamento del combustibile, cosi come meglio specificato nel Disciplinare Tecnico;

- l’occorrente manodopera, gli strumenti ed apparecchi di controllo e quant’altro necessario per eseguire verifiche e prove preliminari o in corso di gestione degli impianti oggetto dell’Appalto. Per prove e controllo s’intendono tutti quelli relativi all’espletamento di verifiche qualitative e/o quantitative di grandezze e/o caratteristiche in qualche modo attinenti agli impianti in gestione e gli strumenti dovranno essere all’uopo espressamente dedicati. Se richiesto da normativa e/o dal Direttore dell’esecuzione del contratto, dovranno essere testati e certificati;

- porsi a disposizione del Direttore dell’esecuzione del contratto ad ogni sua richiesta nelle verifiche, prove e misure che dovessero essere richieste per il controllo dell’esercizio;

- i mezzi ausiliari atti a illuminare i locali nel caso di momentanee interruzioni dell’energia elettrica;

- la determinazione dei conteggi secondo i relativi aggiornamenti previsti per il fotovoltaico, secondo le modalità e cadenze previste nei relativi Disciplinari Tecnici e nelle disposizioni di legge;

- garantire un’adeguata scorta di materiali per la corretta gestione degli impianti e apparecchiature, come meglio descritti nei relativi Disciplinari Tecnici;

- l’assistenza tecnica e gli interventi conseguenti, richiesti dal Direttore dell’esecuzione del contratto a favore di altre imprese (titolari di altri contratti di manutenzione o di lavori) secondo le indicazioni del Committente (per esempio chiusure di impianti per permettere l’avvio di lavori, ecc.).

- Per quanto concerne i servizi di conduzione, esercizio e manutenzione, si intendono compresi anche i seguenti oneri:

- standardizzazione, concordata con il Direttore dell’esecuzione del contratto, delle chiavi per l’accesso ai locali tecnici assegnati in esclusiva all’appaltatore;

- replica di tutte le chiavi necessarie alla gestione di un’eventuale emergenza, in qualsiasi edificio aziendale;

- segnaletica, concordata con il Direttore dell’esecuzione del contratto, da affiggere sui locali tecnici assegnati in esclusiva all’appaltatore che dovrà riportare come minimo: Ditta incaricata delle manutenzioni, codice del locale, tipologia di impianto e numero da contattare per emergenze;

- l’effettuazione degli interventi mirati alla migliore conservazione degli impianti e/o al decoro dei locali ospitanti gli stessi, compresa la pulizia dei macchinari, dei locali tecnici e delle sottostazioni, compresa la tinteggiatura straordinaria all’atto della presa in consegna dei locali, nonché il tenere costantemente puliti i siti esterni dalla crescita di piantumazioni e infestanti;

- segnalazione al Committente di eventuali interventi di manutenzione straordinaria presso i locali tecnici avuti in consegna, nonché edifici, impianti ed aree esterne oggetto del verbale di consegna;

- l’approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi di componenti, prodotti e materiali, incluso il combustibile, occorrenti all’esercizio degli impianti per raggiungere le condizioni contrattuali.

- l'approvvigionamento di ACQUA, la fornitura di ENERGIA ELETTRICA (illuminazione e forza motrice), le spese telefoniche ed il riscaldamento (condizionamento, raffrescamento) nei locali eventualmente assegnati all’aggiudicatario in uso esclusivo e non oggetto del presente appalto. Nel caso in cui i locali siano ricompresi all’interno delle strutture aziendali, vi sarà rendicontazione forfettaria annuale;

- l’onere di mantenere, salvo casi documentati di forza maggiore, lo stesso gruppo di lavoro indicato nell’offerta.

- Sono a carico del Fornitore anche gli oneri per l’assistenza tecnico amministrativa. Il Fornitore sarà tenuto alla predisposizione, alla compilazione, alla presentazione alle autorità competenti, all’ottenimento delle opportune autorizzazioni, alla conservazione e all’aggiornamento di tutta la documentazione amministrativa e burocratica prevista dalle vigenti leggi e di pertinenza di tutti i servizi oggetto dell’appalto sia per quelli di nuova installazione (ristrutturati o modificati) che per quelli preesistenti ma comunque affidati in Gestione. Il Fornitore sarà anche tenuto a sollecitare il Direttore dell’esecuzione del contratto almeno 60 giorni prima della prevista scadenza, relativamente alle visite degli Enti preposti al controllo periodico (VV.F., Ente territoriale o nazionale preposto allo svolgimento delle funzioni già dell’ISPESL, ARPA, AUSL, COMUNE, ecc.) sulle apparecchiature in esercizio che sono oggetto dell’appalto, predisponendo quest’ultima al momento opportuno e garantendo anche la dovuta assistenza operativa durante l’espletamento delle visite stesse. L’assistenza tecnico-amministrativa andrà prodotta in particolare per: − pratiche comunali per nuovi impianti o ristrutturazione degli stessi; − pratiche dei Vigili del Fuoco; − pratiche dell’Ente territoriale o nazionale preposto allo svolgimento delle funzioni già dell’ISPESL; − libretti di centrale e d’impianto (D.P.R. 412/93); − comunicazioni annuali al Ministero dell’Industria del nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia utilizzata per il funzionamento degli impianti termici; − registri di carico e scarico dei combustibili eventualmente previsti dalla normativa fiscale; − pratiche per AUSL (impianti e recipienti in pressione, ascensori, ecc.); − pratiche UTIF (gruppi elettrogeni, ecc.). Il Fornitore dovrà concordare con i tecnici degli enti preposti le modalità ed i tempi di esecuzione delle visite agli impianti (centrali termiche, sottostazioni, centraline, cabine elettriche, cabine gas, apparecchi in pressione) nonché alle apparecchiature e dispositivi soggetti a controllo (valvole di sicurezza, di intercettazione combustibile, pressostati, ecc.), oltre che per motivi di sicurezza, anche per evitare divieti d’uso e fermi degli impianti durante il periodo di esercizio. Gli oneri necessari a garantire l’assistenza per le visite e le prove di controllo degli Enti preposti, VV.F., Ente territoriale o nazionale preposto allo svolgimento delle funzioni già dell’ISPESL, ARPA, ecc. ovvero per quelle che il Direttore dell’esecuzione del contratto intenderà effettuare per accertare la conformità del servizio appaltato, sono in carico all’Aggiudicatario, così come gli adempimenti e le spese nei confronti degli Enti ed Associazioni tecniche aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere. Il Fornitore, per le visite di controllo dei funzionari degli enti preposti, dovrà fornire l’assistenza di operai specializzati per eventuali smontaggi delle apparecchiature, nonché per visite interne, prove idrauliche o di funzionamento ecc. L’Azienda U.S.L. di Ferrara sarà informata delle visite ed il verbale di visita stilato dai funzionari dell’Ente territoriale o nazionale preposto allo svolgimento delle funzioni già dell’ISPESL o di altri enti deve essere consegnato in copia al DATPT. Il Fornitore è tenuto ad effettuare in proprio le verifiche dell’efficienza della “messa a terra” degli impianti affidatigli alle scadenze previste rilasciando in proposito le certificazioni e trascrivendo i risultati sul libretto di centrale. Infine si conviene espressamente da ambo le parti che di tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come degli altri indicati o richiamati nel testo del presente Atto, si è tenuto il debito conto nello stabilire i prezzi dei lavori.

- Per quanto non espressamente elencato nel presente articolo, si richiama quanto previsto dai singoli Disciplinari Tecnici.

# Oneri a carico del Fornitore al termine dell’Ordinativo di Fornitura

Al termine del contratto oggetto del presente appalto l’Appaltatore dovrà redigere un verbale di consegna effettiva degli impianti al nuovo appaltatore, corredato della seguente documentazione:

- istruzioni operative

- documentazione degli impianti

- lettura dei consumi

- e quant’altro necessario a proseguire la corretta gestione degli impianti stessi

# Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

- Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

- Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

- Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

- Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

- Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

# Oneri e obblighi a carico dell’Azienda U.S.L. di Ferrara

- Sono a carico dell’Azienda USL di Ferrara gli oneri per la messa a disposizione locali, previo accordo tra le parti, da specificarsi in relazione alle diverse tipologie di servizi di cui ai rispettivi Disciplinari tecnici.

- Sono inoltre a carico dell’AUSL gli oneri per:

- la progettazione e direzione lavori di interventi di modifica, ammodernamento, adeguamento ed installazione di nuove apparecchiature e impianti e/o soluzioni edili che non intende affidare come esecuzione all’aggiudicatario;

- i costi per la modifica, ammodernamento, adeguamento ed installazione di nuove apparecchiature dovute alla applicazione di normative di legge emanate in data successiva al presente appalto;

- i costi per gli interventi di manutenzione straordinaria, fatte salve le franchigie previste nei Disciplinari Tecnici;

- la fornitura dei combustibili per impieghi diversi da quelli richiamati nel presente CGA e relativi Disciplinari Tecnici.

# Responsabilità dell’appalto - Organi dell’Azienda U.S.L.

1.	Nell’ambito dell’Ordinativo di Fornitura l’Azienda U.S.L. di Ferrara individua, quali figure responsabili, il Responsabile Unico del Procedimento che assolverà a tutti i compiti e le funzioni di cui all’art. 10 del Codice dei contratti e all’art. 10 del Regolamento e il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 119 del Codice e degli artt. 300 e 301 del Regolamento.

2.	Il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà definire, di concerto con il Responsabile Unico del Procedimento, un Ufficio organizzato nell’ambito del Dipartimento Attività Tecnico-Patrimoniali e Tecnologiche per l’articolazione delle competenze tecniche di controllo dei rispettivi servizi oggetto dell’appalto.

3.	L’Azienda U.S.L. di Ferrara si riserva di valutare, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 300, 4° comma, del DPR 207/10 l’affidamento di alcune funzioni del Direttore dell’esecuzione a professionisti esterni, adeguatamente titolati in relazione alle prestazioni professionali richieste.

4.	Limitatamente agli interventi di cui all’art. 4, punto 5, lett. D) della presente Convenzione, il RUP nomina di volta in volta il Direttore dei Lavori , il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e/o Esecuzione, ed eventuali assistenti tecnici di cantiere, in conformità dell’art. 148 e ss del DPR 207/10.

# Servizi Ingegneristici accessori

- I servizi ingegneristici accessori ricompresi nell’ambito del servizio di cui all’art. 5, punto 4, lett. D) saranno costituiti da tutti i servizi riconducibili a prestazioni professionali di cui all’art. 91, 1° comma, del Codice dei contratti, con esclusione dell’Ufficio di Direzione Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

- Le suddette prestazioni professionali saranno effettuate con riferimento agli interventi di carattere straordinario previsti dall’art. 4, punto 5, lett. D); l’importo stimato complessivo dei servizi ingegneristici accessori è pari circa al 11%  dell’importo totale degli interventi di cui all’art. 4, punto 5, lett. D).

- L’Azienda U.S.L. di Ferrara assumerà un atto specifico per ogni incarico professionale riferito ai professionisti individuati dall’Appaltatore e in possesso delle idoneità e abilitazioni di legge e specificate in sede di offerta.

- Il Disciplinare Tecnico del servizio di cui all’art. 4, punto 5, lett. D) definisce le prestazioni professionali ingegneristiche che costituiranno il servizio di cui trattasi, nonché le modalità di determinazione dei relativi compensi professionali, che verranno determinati sulla base del ribasso offerto in sede di gara rispetto al tariffario professionale di cui alla L. 143/49 e s.m.i. e al D.M. 04 aprile 2001, e troveranno la propria regolamentazione nei rispettivi Disciplinari di incarico di volta in volta sottoscritti dal Professionista e dall’Azienda U.S.L. di Ferrara.

- Il singolo Professionista incaricato stipulerà specifica polizza nei casi di cui all’art. 111 del Codice degli appalti e dell’art. 269 del DPR 207/10, fermo restando la polizza di responsabilità civile professionale per le restanti prestazioni professionali.

# Divieto di sospendere o ritardare i servizi

1.	Si applica l’art. 308 del Regolamento, fermo restando quanto segue:

  - tutti i servizi appaltati devono essere eseguiti puntualmente secondo le modalità previste dal presente capitolato, dai Disciplinari Tecnici, dai loro allegati nonché dalle ulteriori indicazioni fornite dall’Azienda U.S.L. di Ferrara. Ai sensi della normativa vigente, il servizio energia e di manutenzione agli impianti per gli ospedali è considerato come servizio essenziale; pertanto il diritto di sciopero dei dipendenti dell’Appaltatore e dei subappaltatori dovrà essere esercitato entro i limiti e con le modalità previste dal contratto dell’area del comparto per i lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine dovranno essere concordate con il Direttore dell’esecuzione del contratto particolari modalità di effettuazione dei servizi, con avviso scritto e con anticipo di almeno 5 giorni lavorativi la data effettiva di sciopero.

  - L’Appaltatore non può sospendere o ritardare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Azienda U.S.L. di Ferrara. La sospensione o il ritardo dei Servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell’ Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall’Azienda U.S.L. di Ferrara a mezzo raccomandata A.R. o altro equivalente mezzo di comunicazione (es. posta elettronica certificata), non abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

# Corrispettivi

1.	I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall’Azienda U.S.L. di Ferrara in forza dell’Ordinativo di Fornitura saranno costituiti dalla somma dei prezzi delle singole attività che lo compongono, determinati sulla base dei criteri indicati dai rispettivi Disciplinari Tecnici, dedotti i relativi ribassi di aggiudicazione.

2.	L’IVA è a carico dell’Azienda U.S.L. di Ferrara nella misura prevista dalla Legge.

3.	Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dell’Ordinativo di Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4.	I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

5.	L’Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti dell’Azienda U.S.L. di Ferrara.

# Nuovi prezzi

1.	Ove si verifichi in corso d'opera la necessità di eseguire prestazioni non contemplate dai Disciplinari Tecnici dei rispettivi servizi, fatto salvo quanto previsto per i prezzi di cui agli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 4, punto 5, lett. D) e relativo Disciplinare, il Direttore dell’esecuzione ha facoltà di determinare nuovi prezzi, secondo le modalità di cui all’art. 163 del DPR 207/10.

2.	Tali prezzi saranno oggetto delle eventuali varianti disciplinate a norma dell’art. 10 del presente Atto.

# Adeguamento dei prezzi

1.	Ai sensi dell’art. 115 del Codice dei contratti, la revisione periodica dei prezzi si applicherà secondo le modalità e le condizioni di cui alle specifiche clausole contenute nei Disciplinari Tecnici dei singoli servizi.

# Rinegoziazione dei prezzi

1.	La presente Convenzione è soggetta alla disciplina derivante dall’art. 17 della L. 111/2011 come modificata in particolare dall’art. 7bis della L. 94/2012 e art. 15 del D.L. 95/2012.

2.	Il Fornitore, pertanto, sarà tenuto alla rinegoziazione dei singoli canoni ovvero dei prezzi unitari per le prestazioni compensate a misura qualora ricorrano le situazioni di cui all’art. 17, 1° comma, lett. a). In caso di mancato accordo l’Azienda U.S.L. di Ferrara avrà diritto di recedere dal contratto, limitatamente al servizio o alle prestazioni per le quali risultino le cosiddette “differenze significative di prezzi” con facoltà di assegnarli ad altro Fornitore.

# Fatturazione e pagamenti

1.	All’atto dell’aggiudicazione  dovrà essere redatto specifico piano di fatturazione, che terrà conto dei ribassi offerti per ciascuna attività.

2.	I pagamenti del canone avverranno sulla base di rate trimestrali posticipate il cui ammontare corrisponderà al 25% dell’importo annuale del canone.  La 4a rata corrispondente all’ultimo 25% dell’importo annuale del canone sarà comprensiva delle rate annuali di conguaglio e revisione prezzi, come descritto nei disciplinari tecnici.

3.	Per i canoni a partire dal 2° anno si farà riferimento, per la quantificazione della rata trimestrale, al canone annuo dell’anno precedente comprensivo della revisione e conguaglio, come descritto nei disciplinari tecnici.

4.	La fattura dovrà riportare la suddivisione per Centri di Costo su indicazione dell’Azienda U.S.L. di Ferrara.

5.	L’Impresa, con cadenza trimestrale, dovrà redigere un riepilogo con descrizione delle attività eseguite.

6.	La fatturazione del canone sarà effettuata in maniera distinta dalla fatturazione per interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 4, punto 5, lett. D).

7.	L’emissione della fattura è sempre subordinata all’emissione del certificato di pagamento a cura del Direttore dell’esecuzione e sottoscritti dal RUP, sia relativamente ai canoni dei rispettivi servizi di cui all’art. 2, sia per gli interventi di carattere straordinario di cui al medesimo art. 4, punto 5, lett. D).

8.	Il certificato di pagamento relativamente ai canoni è emesso entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre di esecuzione del rispettivo servizio, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria, i termini di emissione sono quelli stabiliti dall’art. 143 del DPR 207/10.

9.	I certificati di pagamento, relativamente ai canoni dei servizi compresi nel presente Appalto, sono emessi previa acquisizione del DURC, ai sensi dell’art. 6 del DPR 207/10, relativamente sia all’Appaltatore che ai subappaltatori. L’irregolarità del DURC comporta la mancata emissione del certificato di pagamento, ovvero le conseguenze di cui all’art. 6, 8° comma,del DPR 207/10.

10.	Il certificato di pagamento prevede la ritenuta dello 0,5% di garanzia ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del DPR 207/10.

11.	Il pagamento entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento fattura (D.Lgs. 231/02) limitatamente ai Servizi e, per gli interventi di manutenzione straordinaria, in conformità dell’art. 144 del DPR 207/10.

12.	Si intendono pervenute:

-	il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;

-	il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il sedicesimo e l’ultimo giorno del mese stesso.

13.	La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal Protocollo Generale dell’Azienda U.S.L. nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene.

14.	L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

15.	Scaduti tali termini senza che sia stato emesso l’ordinativo di pagamento, l’Appaltatore ha diritto al riconoscimento degli interessi. Fino al 60° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta, sono dovuti gli interessi legali maturati alla data dell’ordinativo di pagamento.

16.	A decorrere dal 60° giorno, sono dovuti gli interessi di mora nella misura pari al tasso fissato annualmente con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.

17.	Tutti gli interessi di ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma, del C.C..

18.	Il conguaglio dei canoni relativi ai servizi sarà determinato secondo i tempi e le modalità definiti dai rispettivi Disciplinari Tecnici.

# Tracciabilità dei flussi finanziari

  - Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e dell’Ordinativo di Fornitura.

  - Il Fornitore si impegna a comunicare, al momento della ricezione dell’Ordinativo di Forniuta, il Conto Corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.

  - Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare all’Azienda U.S.L. di Ferrara le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

  - Qualora le transazioni relative all’Ordinativo di Fornitura inerente la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e l’Ordinativo stesso sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

  - Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

  - Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l’Amministrazione stessa.

  - L’ Azienda U.S.L. di Ferrara verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.

  - Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’ Azienda U.S.L. di Ferrara, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

  - Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

# Trasparenza

- Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2.	Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

# Cauzione definitiva

- Con la stipulazione della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell’Agenzia di importo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (IVA esclusa). In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso, ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

- Ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. 207/10, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5, del codice. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.

- La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque del contratto di fornitura da essa derivante. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene corrisposta all’Azienda U.S.L. di Ferrara.

4.	La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto.

5.	In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda U.S.L. di Ferrara/l’Agenzia, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

6.	La garanzia opera per tutta la durata dell’Ordinativo di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Ordinativo e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Azienda U.S.L. di Ferrara/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7.	La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal successivo art. 38 del presente Atto, fermo restando il limite del 25 per cento dell’iniziale importo garantito, nei termini di cui all’art. 113, 3 comma, del “Codice”.

8.	Approvato il certificato di verifica di conformità globale finale, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

9.	Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.

10.	In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda U.S.L. di Ferrara e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto, rispettivamente, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

# Responsabilità e danni

1.	L’Assuntore è responsabile della continua e perfetta efficienza e funzionalità degli edifici ed impianti affidati in gestione, con particolare riferimento alle implicazioni nei riguardi della sicurezza per le persone o cose.

2.	Esso è pertanto penalmente e civilmente responsabile per quanto possa accadere per carente, cattiva, o mancata manutenzione, cattiva esecuzione dei lavori, esercizio non corretto degli impianti affidati in manutenzione.

3.	L’Appaltatore è unico responsabile, sia verso l’Azienda U.S.L. di Ferrara sia verso i terzi di tutti i danni, di qualsiasi natura, arrecati sia durante che dopo prestazioni per colpa o negligenza propria o dei suoi dipendenti e subappaltatori o anche conseguenza delle prestazioni medesime.

4.	In ogni caso, tutte le responsabilità derivanti dal contratto di appalto rimangono comunque a carico dell’Assuntore.

5.	Si precisa dunque che, con la consegna dei servizi oggetto di appalto, gli immobili (vedi allegato elenco) impianti, pertinenze, ecc. saranno affidati all’Assuntore con le conseguenze di cui all’art. 2051 c.c., salvo il caso in cui per un tempo determinato, in particolari aree o impianti siano in corso lavori eseguiti da terzi autorizzati.

6,	Pertanto il Fornitore è responsabile, secondo le leggi civili e penali, per danni a cose e persone che derivino da motivi direttamente imputabili al Fornitore stesso quali, a titolo esemplificativo: imperizia, negligenza, intempestività, inadempienza nelle attività ispettive o manutentive affidate.

7.	L’Appaltatore sarà altresì considerato responsabile dei danni che per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancata previdenza, venissero arrecate a persone e cose, sia dell’Azienda U.S.L. di Ferrara che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo a riguardo sollevata l’Amministrazione da ogni responsabilità e onere.

8.	Qualora l’Azienda U.S.L. di Ferrara dovesse corrispondere indennizzi di qualsiasi entità per i titoli di cui sopra, l’Assuntore dovrà rimborsare all’Amministrazione la spesa sostenuta.

# Assicurazioni e responsabilità dell’impresa

1.	Il Fornitore è tenuto a stipulare con Compagnie di primaria importanza, specifica polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,  e dell'art. 125 del D.P.R. 207/10, che garantisca il pagamento di somme che il Fornitore stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, capitale, interessi e spese, per danni a qualsiasi titolo e ragione, arrecati a terzi, ivi compresi l’Azienda U.S.L. di Ferrara e i suoi rappresentanti e dipendenti, i dipendenti del Fornitore di qualsiasi grado e mansione ed i suoi subappaltatori, nella persona o nelle cose di loro proprietà per fatto proprio o dei suoi dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 C.C. - verificatisi in relazione all'esercizio dei servizi e dei lavori oggetto del Contratto.

2.	La polizza assicurativa dovrà coprire i seguenti rischi:

- copertura dei danni di esecuzione (CAR) da qualsiasi causa determinati, per un massimale che deve coprire tutti i danni subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, fino alla concorrenza di €. 3.000.000,00 per ogni sinistro; La polizza assicurativa dovrà  inoltre, espressamente includere i sotto elencati rischi per: -danni a cose dovuti a vibrazioni; -danni a cavi e condutture sotterranee.

b) responsabilità civile (RCT) verso terzi fino alla concorrenza della somma di Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro per la conseguenza della Responsabilità civile ai sensi di legge derivante all’Appaltatore nella sua qualità di esercente un impresa effettuante l’esercizio dei servizi in appalto definiti nel presente CGA e disciplinari tecnici allegati.

3.	L’Assicurazione dovrà comprendere altresì l’esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali ed essere valida sia che il Fornitore agisca in qualità di proprietario, sia che operi nella sua qualità di esercente, conduttore, gestore o committente dei lavori. Relativamente ai danni a cose, l’assicurazione deve comprendere anche i danni ai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo detenuti dall’Azienda U.S.L. di Ferrara, derivanti dalle prestazioni di cui al CGA e disciplinari tecnici allegati, nonché per l’esecuzione degli eventuali lavori richiesti, restando inteso che, ove fossero affidati a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente all’Appaltatore nella sua qualità di committente di tali lavori.

4.	Relativamente ai danni alle persone, l’assicurazione dovrà:

- Prevedere la copertura dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile dei prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori e fornitori per gli infortuni da loro sofferti, in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del c.c., comprendente anche la copertura dei danni a persone dell’impresa e/o a persone della Azienda U.S.L. di Ferrara occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere ed a consulenti dell’Appaltatore o della stazione appaltante;

- Prevedere specificatamente l’indicazione che debbono essere considerati “Terzi” anche i rappresentanti della Azienda U.S.L. di Ferrara autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

5.	Le garanzie prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva, nei limiti di cui ai punti precedenti, i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

6.	Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti le polizze devono essere intestate a tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

7.	L’Assuntore dovrà provvedere a sua cura e spese all’assicurazione obbligatoria per legge di tutte le maestranze da essa dipendenti. L’Assuntore, esegue i lavori sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti della Committente e di terzi. L’Assuntore è obbligato ad adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.

8.	La sorveglianza da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, che potrà anche essere saltuaria, non diminuisce in nulla la responsabilità dell’impresa per quanto riguarda l’esatto adempimento degli ordini impartiti e la buona esecuzione delle opere, nonché l’osservanza delle buone regole dell’arte e la buona qualità dei materiali impiegati e l’eventuale responsabilità per danni a cose e persone.

# Subappalto

- 1.	La disciplina del subappalto è riconducibile alle disposizioni di cui all’art. 118 del Codice dei contratti e art. 170 del DPR 207/10, nei limiti di cui all’art. 298, 4° comma, del medesimo Regolamento.

- 2.	Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni:

__________________________

3.	La quota dei servizi subappaltabili è in ogni caso non superiore al 30% dell’importo di contratto di ciascun servizio di cui all’art. 5.

4.	Limitatamente ai lavori, di cui all’art. 4, punto 5, lett. D), la quota subappaltabile è riferita alle categorie prevalenti e scorporabili risultanti dai singoli progetti, secondo il livello di progettazione di cui all’art. 93, comma I, del Codice dei Contratti, redatto di volta in volta per la realizzazione dell’opera.

5.	L’Azienda U.S.L. di Ferrara procederà al pagamento diretto dei subappaltatori ai sensi dell’art. 118, 3° comma ultimo periodo, secondo le modalità di cui al D.L. 223/06 e s.m.i. (reverse change).

6.	Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Azienda U.S.L. di Ferrara o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

7.	I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata della Convenzione e dell’Ordinativo di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

8.	Il subappalto è autorizzato dall’Azienda U.S.L. di Ferrara. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Amministrazione medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

9.	In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Azienda U.S.L. di Ferrara non autorizzerà il subappalto.

10.	In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

11.	Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

12.	Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Agenzia e/o dell’Azienda U.S.L. di Ferrara per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

13.	Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o l’Azienda U.S.L. di Ferrara da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

14.	Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

15.	L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

16.	In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Agenzia potrà risolvere la Convenzione e l’Azienda U.S.L. di Ferrara l’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

17.	Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta)

1.	Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

# Penali

1.	Il ritardato adempimento agli obblighi contrattuali sarà sanzionato con specifiche penali determinate in relazione alla tipologia e complessità della prestazione, secondo le modalità e l’entità definite dai rispettivi Disciplinari tecnici.

2.	In relazione al combinato disposto dell’art. 145 e 298 del DPR 207/10, l’importo massimo della penale applicabile non può superare il limite del 10% dell’importo dell’Ordinativo di Fornitura.

3.	Qualora la ditta aggiudicataria non comunichi al Committente le eventuali modifiche del personale, sia quello dipendente che quello eventualmente appartenente a Ditte subappaltatrici,  che si verificassero nel corso dell’esecuzione del contratto, nel termine di 15 giorni stabilito nel precedente art. 13 è prevista una penale pari a € 200,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla richiesta di chiarimenti da parte del Committente.

4.	Le penali sono applicate dal Responsabile Unico del Procedimento, su proposta del Direttore dell’esecuzione del contratto, fermo restando la facoltà del RUP di attivare le procedure di cui all’art. 136 del Codice dei contratti.

5.	In relazione alle penali di cui ai rispettivi Disciplinari tecnici, non si considera iniziato, ad insindacabile giudizio del Direttore dell’esecuzione del contratto, un intervento manutentivo se questo viene sospeso dopo un inizio proforma o comunque viene sospeso senza porre rimedio, anche provvisorio, all’inconveniente riscontrato. Pertanto scaduto il termine temporale previsto dai Disciplinari tecnici specifici, verrà applicata la relativa penale. Rimane comunque la facoltà del Direttore dell’esecuzione del contratto di accettare ritardi, in casi particolari, senza applicare alcuna sanzione. I tempi previsti, e sui quali si calcolano le penali, si intendono relativi ai giorni naturali e consecutivi.

6.	Le attività consistono in servizi prestazionali a carattere globale, dove l’appaltatore è tenuto a garantire un risultato di gestione complessivo; disfunzioni, irregolarità o omissioni che pregiudicassero tale gestione complessiva saranno considerate parimenti inadempimento sanzionabile con una penale specifica rispetto alla tipologia di prestazione richiesta.

7.	La risoluzione del contratto e l’esecuzione d’ufficio, conseguenti ad inadempienze dell’Appaltatore, saranno regolate dalla vigente normativa in materia di contratti di appalto di servizi e lavori. In alternativa sarà facoltà dell’Azienda U.S.L. di Ferrara utilizzare gli strumenti previsti dal diritto civile.

8.	Resta salva la facoltà dell’ Azienda U.S.L. di Ferrara di agire inoltre per maggior danno e di rivalersi nei confronti dell'Assuntore per tutti i danni conseguenti all’interruzione dell’Appalto ed al riappalto del servizio.

9.	La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l’Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

10.	Tutte le predette penalità sono cumulabili. La fornitura di dati anagrafici errati o fortemente inesatti sarà considerata inadempienza agli obblighi contrattuali, per ciascun dato errato fornito sarà applicata una penale che sarà immediata senza preventivo richiamo.

11.	Le penali saranno oggetto di specifica comunicazione di contestazione, secondo le modalità definite dal RUP comunque idonee a garantire la tracciabilità e certezza della ricezione da parte del Rappresentante del Fornitore.

12.	L’applicazione della penale non solleva il Fornitore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente all’inadempimento.

# Contestazioni e riserve

1.	Tutte le eccezioni che il Fornitore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento e debitamente documentate. Detta comunicazione deve essere fatta entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data in cui il Fornitore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell’Azienda U.S.L. di Ferrara che si intende contestare. La contestazione/riserva può essere illustrata e documentata nei 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione fatta all’Azienda U.S.L. di Ferrara. Qualora l’Aggiudicatario non esplichi le sue contestazioni nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

2.	Sono considerate riserve, ai sensi e per gli effetti dell’art. 240 bis del Codice dei contratti, esclusivamente le richieste di maggiori compensi o indennizzi o quant’altro di carattere economico, non riconducibili, né compensabili con variazioni nell’ambito dei servizi di cui ai punti A), B), C) e D) dell’art. 4, punto 5, del presente Atto, comprese nel 5% dell’importo dei rispettivi canoni annui.

3.	L’importo complessivo delle riserve non potrà in ogni caso essere superiore al 20% dell’importo del canone annuo di ciascun medesimo servizio.

4.	Le riserve devono essere esplicitate con le relative ragioni di fatto e di diritto che le sostengono in ogni atto ufficiale e formale redatto dalla Direzione dell’esecuzione dell’appalto.

# Risoluzione

- La risoluzione del contratto è disciplinata dagli artt. 135 e seguenti del Codice dei contratti, secondo il combinato disposto di cui all’art. 297 del DPR 207/10.

- In ogni caso, ferme le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 ess. Del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i., l’Azienda U.S.L. di Ferrara può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicare al Fornitore con raccomandata A/R., l’Ordinativo di Fornitura nei seguenti casi:

- mancata rispondenza dei  servizi forniti a quelli offerti;

- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;

- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;

- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;

- nei casi di cui all’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;

- nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;

- nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;

- nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;

- in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;

- qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;

- L’Agenzia, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. Del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

- qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva” ;

- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;

- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;

- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;

- nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;

- nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;

- nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;

- nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;

- La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dell’Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa.

- Avvenuta la risoluzione, l’Appaltatore cessante sarà obbligato alla riconsegna dei servizi nello stato in cui si trovano a favore del nuovo Appaltatore. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento dei vari Servizi eseguiti e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione dell’ultima situazione dei Servizi, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.

- L’Azienda U.S.L. di Ferrara si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore cessante il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Comunque l’Amministrazione avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto, in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore cessante è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

- La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento della cauzione definitiva, salva ed impregiudicata la responsabilità dell’appaltatore per i maggiori danni procurati.

- Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Azienda U.S.L. di Ferrara al risarcimento dell’ulteriore danno.

# Clausola risolutiva espressa

1.	Eventuali modifiche dell’oggetto dell’Ordinativo di Fornitura o deroghe alle disposizioni della Convenzione, dei Disciplinari Tecnici e dei tariffari, devono risultare da appendici contrattuali sottoscritte per accettazione dell’Appaltatore.

2.	Fermi restando i poteri e le facoltà di natura pubblicistica riconosciuti dalla legge all’Azienda U.S.L. di Ferrara, rimane già ora stabilito, valendo come clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., che il Contratto si intende risolto nel caso in cui, in relazione anche ad un singolo Servizio, la prestazione non sia rispondente alle prescrizioni contrattuali e tale inadempienza si verifichi per 4 (quattro) volte annue, anche non consecutive, sulla base della segnalazione esplicita del Responsabile del Procedimento, formulata ai sensi e per gli effetti del presente articolo.

# Recesso

- L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

- Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

- qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

- L’ Azienda U.S.L. di Ferrara ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dall’Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

- Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

- qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

5.	Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione.

6.	In caso di recesso dell’Amministrazione Contraente, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.

# Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1.	In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o dell’Ordinativo di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i

# Attività di controllo e verifica di conformità

1.	Il presente appalto, costituito da una pluralità di servizi, che ne determinano la sostanziale complessità ai sensi dell’art. 300, 2° comma, lett. b) del DPR 207/10, è soggetto ai controlli e sistemi di verifica di cui al 2° comma dell’art. 312 del Regolamento, definiti nei rispettivi Disciplinari Tecnici dei diversi servizi; pertanto le verifiche di conformità sono effettuate in corso di esecuzione secondo i criteri di periodicità definiti dai suddetti Disciplinari Tecnici.

2.	Il Direttore dell’esecuzione del contratto effettua le verifiche di conformità avvalendosi di uno o più assistenti individuati formalmente dallo stesso Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 300, 3° comma.

3.	Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con cadenza annuale, adotta una verifica di conformità periodica parziale, in coincidenza con la scadenza di aggiornamento a conguaglio delle prestazioni afferenti i rispettivi servizi compresi nell’appalto; tale verifica periodica annuale costituirà il documento di riferimento per lo svincolo progressivo della garanzia fidejussoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 113, 3° comma, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; la riduzione progressiva della cauzione opera dal secondo anno successivo alla stipula del contratto e qualora l’importo contrattuale residuo, risultante dal certificato di verifica di conformità parziale, sia uguale o superiore a 1/9 dell’importo complessivo di contratto.

4.	Il certificato di verifica di conformità globale finale dell’appalto è reso ai sensi dell’art. 322 dal Direttore dell’esecuzione e dal Responsabile Unico del Procedimento, per gli effetti dell’art. 324 del DPR 207/10.

# Divieto di cessione del contratto e dei crediti

  - E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e l’Ordinativo di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..

  - La cessione dei crediti derivanti dal contratto sarà efficace qualora notificata secondo le modalità di cui all’art. 117, 2° comma, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., fatta salva la facoltà dell’Azienda U.S.L. di Ferrara di rifiutare la cessione entro 45 giorni dalla notifica. In ogni caso non sarà opponibile all’Azienda U.S.L. di Ferrara la cessione di crediti liquidi ed esigibili, secondo la normativa dettata in materia per i pagamenti da effettuarsi a cura della Pubblica Amministrazione.

  - L’Appaltatore può concordare con l’Azienda U.S.L. di Ferrara la possibilità di cessione di crediti non esigibili o che verranno a maturazione nell’ambito del contratto di appalto, previa formale ed esplicita accettazione da parte della stessa A.U.S.L.

  - In ogni caso l’Azienda U.S.L. di Ferrara potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto d’appalto, come previsto dall’art. 117, 5° comma, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,  da considerarsi clausola legale ai sensi dell’art. 1339 del C.C.

  - Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei fluissi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..

  - In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Azienda U.S.L. di Ferrara ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Ordinativo di Fornitura.

# Foro competente

- Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

- Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l’ Azienda U.S.L. di Ferrara è competente in via esclusiva il foro di Ferrara.

# Trattamento dei dati, consenso al trattamento

- Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.

- L’Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all’esecuzione della Convenzione, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell’Azienda U.S.L. di Ferrara, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

- In ogni caso l’ Azienda U.S.L. di Ferrara dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all’Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

- I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

- Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

- Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’ art. 29 d.lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;

- nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinchè la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

- nel trasmettere all’Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Agenzia stessa di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all’Agenzia tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

- nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;

- nel consentire all’Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

# Oneri fiscali e spese contrattuali

- La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.

- Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed all’Ordinativo di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’ Azienda U.S.L. di Ferrara per legge.

- Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

# Verifiche sull’esecuzione contratto

- Anche ai sensi dell’art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire all’ Azienda U.S.L. di Ferrara ed all’Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

- Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione.

# Clausola finale

- Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dell’Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

- Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dell’Ordinativo di Fornitura (o di parte di esso) da parte dell’Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

- Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Bologna, li ….. /….. /…….

| AGENZIA | IL FORNITORE |
| --- | --- |
| ____________________ | ____________________ |

Il sottoscritto _____________, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini della fornitura), Articolo 12 (Servizi Connessi), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzione definitiva), Articolo 19 (Riservatezza), Articolo 20 (Risoluzione), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Procedura di affidamento in caso di fallimento del fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento), Articolo 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 24 (Subappalto), Articolo 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 26 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 27 (Responsabile della fornitura), Articolo 28 (Innovazione tecnologica), Articolo 29 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 30 (Foro competente), Articolo 31 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 32 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 33 (Verifiche sull’esecuzione contratto), Articolo 34 (Clausola finale).

Bologna, li ….. /….. /…….

IL FORNITORE

____________________

Rep.n.

Certifico io sottoscritto ---------------, nominato Ufficiale Rogante con atto ---------------, che i signori:

- _____________________________, nato a ______________, il giorno ___ del mese di____ dell’anno________ e residente a _________________, in via ___________________________, numero civico ___, (codice fiscale _______________);

- _______________________________, nato a ____________, il giorno ___ del mese di____ dell’anno________ e residente a _________________, in via ___________________________,numero civico ____, (codice fiscale ________________);

della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all’assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il +presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Bologna, li ….. /….. /…….