-------------------------- Messaggio originale ---------------------------

Oggetto: Edifici inagibile - PILASTRI

Da:      "maria orlandini" <maria.orlandini@comune.bondeno.fe.it>

Data:    Gio, 21 Giugno 2012 3:06 pm

A:       saverio.bolognesi@provincia.fe.it

Cc:      "'Fabrizio Magnani'" <fabrizio.magnani@comune.bondeno.fe.it>

"'Marco Vincenzi'" <marco.vincenzi@comune.bondeno.fe.it>

francesca.poltronieri@comune.bondeno.fe.it

maria_orlandini@yahoo.it

--------------------------------------------------------------------------

In riferimento alla scuola elementare di Pilastri (dichiarata INAGIBILE) si

provvede a trasmettere nuovamente:

- ALL1: planimetria della scuola esistente;

- ALL2: inquadramento area sportiva per collocazione nuovi moduli in via

G.Reni a Pilastri(Fg.1 mapp.33);

- ALL3: planimetria area sportiva con indicazione dell'area individuata;

- ALL4: estratto catastale;

oltre alle seguenti informazioni:

- ALL5: fascia rispetto elettrodotto aereo;

- ALL6: sottoservizi esistenti;

- ALL7 Viabilità accesso all'area;

Si precisa inoltre che:

- l'ubicazione scelta per i moduli prefabbricati è stata dettata

dall'immediata disponibilità dell'area, inserita in un complesso sportivo

polivalente di proprietà del Comune, con utenze già attivate e

caratterizzato da dotazioni sportive funzionali alla futura attività

scolastica;

- per quanto riguarda gli allacci delle utenze, oltre a realizzare

l'allaccio alla rete idrica, gas ed elettrica, sarà necessario raggiungere

la rete fognaria in via Montebello, attraversando il canale con un impianto

di sollevamento; infatti il complesso sportivo (spogliatoi+utenze) non

presenta uno scarico di acque nere allacciato alla rete, ma recapita in una

vasca a tenuta;

- per quanto riguarda le potenzialità delle reti idrica e elettrica, per

Enel come Ente gestore non esistono criticità di allaccio per richieste di

potenze<100KW; per Hera (ente gestore acqua) si sta cercando di reperire

dati sulla rete.

- l'Ufficio Tecnico si è inoltre attivato per acquisire la relazione

idro-geologica dell'area di intervento; seguirà trasmissione entro la

scadenza fissata;

- nell'area oggetto di intervento non si rilevano specie arboree protette;

- sussiste una fascia di rispetto per presenza di elettrodotto aereo in

media tensione.

Per chiarimenti si prega contattare l'Ing.Maria Orlandini.

Cordiali saluti.

Maria Orlandini

COMUNE DI BONDENO

Settore Tecnico – Servizio Attività Estrattive e Patrimonio

Ing.Maria Orlandini

Tel. 3331700260 Fax. 0532 899450

maria.orlandini@comune.bondeno.fe.it